INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO

SmartSack: Plataforma inteligente de gestión de producción con Digital Twin, analítica predictiva y asistente conversacional con IA para plantas de fabricación de sacos de papel

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

David Alejandro Dueñas Castrillon

Codigo-100320124

Medellín, Colombia

2026

Contenido

1. DATOS GENERALES — PROYECTO DE GRADO	3

2. INTRODUCCIÓN	4

2.1. Descripción del proyecto	4

2.1.1. Arquitectura técnica y stack tecnológico	5

2.2. Formulación del problema	6

3. PROPUESTA DE PRÁCTICA	8

3.1. Justificación	8

3.2. Alcance	8

3.3. Objetivo principal	9

3.4. Objetivos secundarios	9

4. METODOLOGÍA	11

4.1. Descripción de actividades	11

4.2. Cronograma de actividades	12

4.3. Entregables	13

BIBLIOGRAFÍA	14

ANEXOS	15

# 1. DATOS GENERALES — PROYECTO DE GRADO

| Facultad: | Ingeniería, Diseño e Innovación |
| --- | --- |
| Departamento Académico: | Programa de Ingeniería de Software |
| Nombre completo: | David Alejandro Dueñas Castrillon |
| Código estudiante: | 100320124 |
| Cédula No.: | 1035853621 |
| Correo electrónico: | Dalduenas@poligran.edu.co |
| Cargo asignado: | Desarrollador del proyecto (iniciativa propia) |
| Empresa o centro de investig.: | Proyecto personal aplicado al sector de manufactura de embalaje de papel |
| Fecha inicio: | 17/03/2026 |
| Fecha finalización: | 30/06/2026 |
| Jefe inmediato: | No aplica (proyecto de iniciativa propia) |
| Cargo Jefe inmediato: | No aplica |
| Asesor práctica empresarial: | Carlos David Seligmann Trujillo |
| Título del anteproyecto: | SmartSack: Plataforma inteligente de gestión de producción con Digital Twin, analítica predictiva y asistente conversacional con IA para plantas de fabricación de sacos de papel |
| Área de conocimiento: | Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial, Industria 4.0 |
| Palabras clave: | Digital Twin, Machine Learning, IA generativa, manufactura inteligente, trazabilidad, analítica predictiva, LLM, ETL, FastAPI, React, Docker |

# 2. INTRODUCCIÓN

La industria manufacturera global está atravesando una transformación sin precedentes impulsada por la convergencia de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), los gemelos digitales (Digital Twins) y la analítica de datos avanzada. Este paradigma, conocido como Industria 4.0, está redefiniendo la forma en que las empresas monitorean, controlan y optimizan sus procesos productivos. Según investigaciones publicadas en Frontiers in Artificial Intelligence (Dai et al., 2025), la integración de IA y Digital Twins está transformando la manufactura moderna al habilitar el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimización inteligente de procesos. Paralelamente, el Foro Económico Mundial señala que los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) servirán como interfaz conversacional entre humanos y máquinas en la manufactura del futuro.

En el sector específico de fabricación de sacos de papel, las plantas de producción cuentan con sistemas ERP para la gestión transaccional, y cada máquina de la línea de producción suele disponer de un equipo de cómputo con sistema operativo Windows, navegador web y conexión a la red corporativa. Sin embargo, persisten brechas operativas significativas que afectan la visibilidad en tiempo real del avance de producción, la comunicación entre áreas funcionales y la trazabilidad del producto terminado.

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de SmartSack, una plataforma web inteligente complementaria a los sistemas ERP que se despliega directamente en los equipos de cómputo existentes en cada máquina de la planta, contenedorizada con Docker para facilitar su despliegue y portabilidad. SmartSack integra tres pilares tecnológicos: (1) un Digital Twin de la línea de producción con vistas diferenciadas por rol, (2) un motor de analítica predictiva basado en Machine Learning, y (3) un asistente conversacional impulsado por un LLM que permite consultar el estado de producción en lenguaje natural. La plataforma utiliza un stack tecnológico moderno basado en Python (FastAPI), React, PostgreSQL, Scikit-learn/XGBoost y LangChain.

## 2.1. Descripción del proyecto

SmartSack es una plataforma web que complementa el ERP existente añadiendo inteligencia, visualización y comunicación al piso de producción. Se ejecuta en los navegadores de los PCs que cada máquina ya posee, eliminando la necesidad de tablets o hardware adicional. Se estructura en tres módulos:

Módulo 1 — Digital Twin de la línea de producción: Representación visual e interactiva del piso de planta con dos vistas diferenciadas. La vista de operario muestra el estado de su máquina, la orden en proceso, avance porcentual, cola de órdenes y botones de registro rápido para paradas, cambios de formato e incidencias. La vista de supervisor muestra el mapa completo de planta con todas las máquinas codificadas por color según estado, actualizado en tiempo real mediante WebSockets. Se construye con React 18 y Recharts para visualizaciones, con Tailwind CSS para una interfaz profesional y responsiva.

Módulo 2 — Motor de analítica predictiva: Modelo de Machine Learning entrenado con datos históricos del ERP para predecir retrasos en órdenes, identificar cuellos de botella y estimar consumo de materia prima. Se implementa con Scikit-learn y XGBoost sobre Python, con análisis exploratorio en Jupyter Notebook usando Pandas, Matplotlib y Seaborn. El modelo se serializa con Joblib y se expone como endpoint en FastAPI. Incluye dashboard de KPIs (OEE, cumplimiento, tendencias) construido con Recharts y sistema de alertas proactivas.

Módulo 3 — Asistente conversacional con IA: Chatbot conectado a la base de datos de producción que permite consultas en lenguaje natural. Se implementa con la API de Claude (Anthropic) orquestada mediante LangChain, utilizando function calling para traducir preguntas en consultas SQL contextualizadas sobre PostgreSQL.

## 2.1.1. Arquitectura técnica y stack tecnológico

SmartSack adopta una arquitectura cliente-servidor contenedorizada con Docker Compose. El backend unificado en Python maneja la API REST, los WebSockets, el proceso ETL, el modelo de ML y la integración con el LLM. El frontend en React se sirve mediante Nginx como reverse proxy. La autenticación se gestiona con JWT para diferenciar roles. Todo el sistema se despliega con un solo comando (docker compose up) en cualquier servidor de la red interna. A continuación se detalla el stack completo:

| Tecnología | Capa | Propósito en SmartSack |
| --- | --- | --- |
| React 18 | Frontend | Framework SPA para vistas de operario y supervisor |
| JavaScript (ES6+) | Frontend | Lenguaje del frontend; elegido sobre TypeScript por productividad |
| Recharts | Frontend | Gráficas del dashboard de KPIs (OEE, cumplimiento, tendencias) |
| Tailwind CSS | Frontend | Framework de estilos utilitario para interfaz profesional y responsiva |
| Vite | Frontend | Herramienta de build con hot reload instantáneo |
| Python 3.11+ | Backend | Lenguaje unificado para API, ETL, ML y chatbot |
| FastAPI | Backend | Framework web con WebSockets nativo y docs Swagger automática |
| SQLAlchemy | Backend | ORM para acceso a PostgreSQL desde Python |
| Pydantic | Backend | Validación de esquemas de datos (integrado con FastAPI) |
| JWT (PyJWT) | Backend | Autenticación basada en tokens y gestión de roles |
| WebSockets | Backend | Comunicación bidireccional en tiempo real (Starlette/FastAPI) |
| PostgreSQL 16 | Datos | Base de datos relacional principal del sistema |
| Redis | Datos | Caché en memoria para estado de máquinas en tiempo real |
| Pandas | ETL | Procesamiento, limpieza y carga de archivos CSV del ERP |
| Scikit-learn | ML | Framework de ML (Random Forest, métricas, validación cruzada) |
| XGBoost | ML | Algoritmo de gradient boosting para predicción de retrasos |
| Matplotlib + Seaborn | ML | Visualización de análisis exploratorio y feature importance |
| Jupyter Notebook | ML | Experimentación y documentación del ciclo CRISP-DM |
| Joblib | ML | Serialización del modelo entrenado para integración con FastAPI |
| API de Claude/GPT | IA Gen. | Motor de lenguaje natural para el asistente conversacional |
| LangChain | IA Gen. | Orquestación LLM: function calling, memoria, cadenas de consulta |
| Docker + Compose | Infra | Contenedorización del sistema completo para despliegue portable |
| Nginx | Infra | Reverse proxy y servidor web para el frontend |
| Git + GitHub | Infra | Control de versiones y evidencia del proceso de desarrollo |
| Pytest | Infra | Testing automatizado del backend |

Estrategia de integración con el ERP: Dado que la conexión directa a las bases de datos del ERP no está disponible por políticas de seguridad, SmartSack adopta una arquitectura de doble fuente de datos. Un proceso ETL con Pandas importa exportaciones periódicas del ERP en formato CSV hacia PostgreSQL, con validación automática y detección de duplicados. Paralelamente, los operarios registran eventos en tiempo real desde el PC de su máquina, capturando información que el ERP no posee. Esta combinación provee cobertura completa de datos históricos y operativos.

## 2.2. Formulación del problema

En plantas de fabricación de sacos de papel que operan con sistemas ERP, se han identificado tres brechas operativas críticas:

- Ausencia de reportes en tiempo real: Los supervisores no visualizan instantáneamente el estado de cada orden y máquina. El ERP se actualiza de forma diferida y requiere navegación compleja. Los PCs de cada máquina, equipados con navegador y red, no se aprovechan para visibilidad operativa.

- Comunicación deficiente entre áreas: Ventas, producción y despacho operan con información fragmentada. Responder sobre el estado de un pedido requiere múltiples llamadas y verificaciones manuales.

- Falta de trazabilidad del producto terminado: No existe una vista unificada del recorrido de cada lote desde la orden hasta el despacho, dificultando la identificación de causas raíz ante no conformidades.

Estas problemáticas se enmarcan en la Ingeniería de Software aplicada a manufactura inteligente (Industria 4.0), con fundamento en Digital Twins, ML aplicado a manufactura y sistemas de IA conversacional para entornos industriales.

# 3. PROPUESTA DE PRÁCTICA

## 3.1. Justificación

Relevancia tecnológica: Los Digital Twins con IA constituyen una de las líneas más activas en manufactura inteligente. Según Sensors (2026), estos sistemas permiten monitoreo en tiempo real, analítica predictiva y toma de decisiones autónoma. El Foro Económico Mundial destaca que los LLM servirán como interfaz conversacional en la manufactura del futuro. IBM (2025) reporta que la IA generativa puede reducir costos de manufactura hasta en $500 mil millones anuales. SmartSack implementa estas tres tendencias en un contexto industrial real.

Necesidad empresarial: Las brechas identificadas afectan la productividad diaria en plantas de este tipo. La infraestructura ya existe (PCs Windows en cada máquina, red corporativa, ERP con datos exportables), haciendo viable una implementación sin costos de hardware. El stack tecnológico (Python, React, PostgreSQL, Docker) es de código abierto, eliminando costos de licenciamiento.

Pertinencia académica: El proyecto integra más de 25 tecnologías organizadas en seis capas (frontend, backend, datos/ETL, Machine Learning, IA generativa e infraestructura), abarcando competencias de desarrollo full-stack, procesos ETL, ciencia de datos, WebSockets, contenedorización con Docker e IA generativa con LLM. Esta convergencia refleja el perfil de un ingeniero de software orientado a Industria 4.0.

## 3.2. Alcance

Incluye:

- Digital Twin web con vista de operario (PC de máquina) y vista de supervisor (mapa de planta en tiempo real vía WebSockets), construido con React 18, Recharts y Tailwind CSS.

- Proceso ETL automatizado con Python y Pandas para importar exportaciones CSV del ERP a PostgreSQL, con validación y detección de duplicados.

- Captura de datos en tiempo real desde los PCs de las máquinas: registro de paradas, cambios de formato, incidencias y fin de órdenes.

- Modelo de Machine Learning (Scikit-learn/XGBoost) para predicción de retrasos, con dashboard de KPIs (OEE, cumplimiento) y alertas proactivas.

- Asistente conversacional con API de Claude, LangChain y function calling para consultas en lenguaje natural.

- Backend unificado en Python con FastAPI, autenticación JWT por roles, WebSockets y documentación Swagger automática.

- Despliegue contenedorizado con Docker Compose (FastAPI + React + PostgreSQL + Redis + Nginx) en servidor local.

- Pruebas de validación con usuarios reales midiendo usabilidad, precisión predictiva, impacto operativo y satisfacción.

No incluye:

- Modificación del ERP ni conexión directa a sus bases de datos.

- Hardware adicional (sensores, tablets, servidores en nube).

- Acceso externo desde fuera de la red corporativa (se propone como trabajo futuro).

- Despliegue en producción a escala completa (se limita a entorno piloto).

## 3.3. Objetivo principal

Diseñar y desarrollar una plataforma web inteligente complementaria al ERP, desplegada en los equipos de cómputo existentes en la planta y contenedorizada con Docker, que integre un Digital Twin con vistas diferenciadas por rol, un motor de analítica predictiva basado en Machine Learning y un asistente conversacional con IA generativa, para mejorar la visibilidad, la trazabilidad y la toma de decisiones en plantas de fabricación de sacos de papel.

## 3.4. Objetivos secundarios

- Diagnosticar el proceso actual de gestión de órdenes de producción, identificando brechas operativas entre el ERP y las necesidades del piso de producción, y diseñar la arquitectura del sistema SmartSack.

- Implementar un proceso ETL con Python y Pandas para integrar datos periódicos del ERP (CSV) y un sistema de captura en tiempo real desde los PCs de las máquinas, unificando ambas fuentes en PostgreSQL.

- Desarrollar un Digital Twin web con React y Recharts que ofrezca vista de operario y vista de supervisor con actualización en tiempo real vía WebSockets.

- Construir y validar un modelo de Machine Learning con Scikit-learn y XGBoost que prediga la probabilidad de retraso en órdenes, integrándolo como servicio en FastAPI.

- Desarrollar un asistente conversacional con la API de Claude y LangChain que permita consultas en lenguaje natural mediante function calling.

- Contenerizar el sistema completo con Docker Compose (FastAPI + React + PostgreSQL + Redis + Nginx) para despliegue portable en la red interna.

- Evaluar SmartSack mediante pruebas con usuarios reales, midiendo usabilidad (SUS), precisión predictiva (F1-score, AUC-ROC), impacto operativo (reducción de tiempo de respuesta ante consultas) y satisfacción del usuario.

# 4. METODOLOGÍA

El proyecto adopta una metodología híbrida CRISP-DM + Scrum. Scrum gobierna el desarrollo de software mediante sprints de dos semanas. CRISP-DM estructura el ciclo de ciencia de datos. Ambas se sincronizan en la fase inicial (que alimenta el Product Backlog y la comprensión del negocio) y en el despliegue del modelo (donde el modelo entrenado se integra al backend).

## 4.1. Descripción de actividades

Fase 1 — Levantamiento y diseño (Semanas 1-3):

Diagnóstico mediante entrevistas con operarios, supervisores y personal de despacho. Observación directa del flujo productivo. Identificación de transacciones del ERP para exportación. Evaluación de calidad de datos CSV. Diseño de: arquitectura del sistema (Docker Compose), modelo de datos en PostgreSQL, proceso ETL, mockups de interfaces de operario y supervisor.

Fase 2 — Digital Twin y backend (Semanas 4-7) — Sprints 1 y 2:

Sprint 1: ETL con Pandas (carga CSV, validación, duplicados). API REST con FastAPI, WebSockets y autenticación JWT. Sprint 2: Vista operario (React + Tailwind: estado máquina, cola órdenes, registro rápido) y vista supervisor (Digital Twin con Recharts: mapa de planta interactivo). Configuración Docker Compose + Nginx.

Fase 3 — Motor de Machine Learning (Semanas 8-10) — Ciclo CRISP-DM:

Análisis exploratorio en Jupyter con Pandas, Matplotlib y Seaborn. Limpieza y feature engineering (tipo de saco, máquina, turno, carga acumulada, histórico de retrasos). Entrenamiento de Random Forest y XGBoost con Scikit-learn, validación cruzada 5-fold. Evaluación: F1-score, precisión, recall, AUC-ROC, feature importance. Serialización con Joblib, endpoint en FastAPI, dashboard KPIs con alertas.

Fase 4 — Chatbot IA y validación (Semanas 11-14) — Sprints 3 y 4:

Sprint 3: Integración API de Claude con LangChain y function calling. Sprint 4: Interfaz conversacional. Pruebas con usuarios reales. Medición de: usabilidad (SUS), precisión del modelo (F1-score, AUC-ROC), impacto operativo (tiempo de respuesta antes vs después de SmartSack) y satisfacción.

Fase 5 — Documentación y entrega (Semanas 14-16):

Documento final con análisis de resultados, lecciones aprendidas y trabajo futuro (acceso externo multi-rol). Manuales técnico y de usuario. Repositorio Git documentado. Preparación de sustentación.

## 4.2. Cronograma de actividades

Diagrama de Gantt — 16 semanas (4 meses):

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  |
| Fase 1: Levantamiento y diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico proceso actual y entrevistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups de interfaz (operario + supervisor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Digital Twin + Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETL de datos ERP (CSV a PostgreSQL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API REST (FastAPI) + WebSockets + JWT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista operario (estado + registro rápido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digital Twin supervisor (React + Recharts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Motor ML predictivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación y limpieza de datos históricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento y validación del modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard KPIs + alertas predictivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4: Chatbot IA + Validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración LLM (LangChain + function calling) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz conversacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con usuarios reales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5: Documentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento final del trabajo de grado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de sustentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3. Entregables

| No. | Entregable | Objetivo | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Diagnóstico, arquitectura del sistema y modelo de datos | Obj. 1 | Semana 3 |
| E2 | ETL funcional (Pandas) + PostgreSQL poblada con datos del ERP | Obj. 2 | Semana 5 |
| E3 | Digital Twin: vista operario + vista supervisor con WebSockets | Obj. 3 | Semana 7 |
| E4 | Modelo ML (XGBoost) validado + dashboard KPIs + alertas | Obj. 4 | Semana 10 |
| E5 | Chatbot IA funcional (Claude + LangChain + function calling) | Obj. 5 | Semana 13 |
| E6 | Sistema contenedorizado con Docker Compose desplegado | Obj. 6 | Semana 14 |
| E7 | Informe de validación: SUS, F1-score, impacto operativo | Obj. 7 | Semana 14 |
| E8 | Documento final + repositorio Git + manuales + sustentación | Todos | Semana 16 |

# BIBLIOGRAFÍA

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Dai, D., Zhao, B., Yu, Z., Franciosa, P., & Ceglarek, D. (2025). Generative and Predictive AI for digital twin systems in manufacturing. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1655470. https://doi.org/10.3389/frai.2025.1655470

Digital Twins integrated with Artificial Intelligence: A review across hierarchical manufacturing system levels. (2026). Sensors, 26(1), 124. https://doi.org/10.3390/s26010124

IBM. (2025). 4 ways generative AI addresses manufacturing challenges. IBM Think. https://www.ibm.com/think/topics/generative-ai-for-manufacturing

Market Prospects. (2025). LLM Factory Smart Assistant: AI-Powered Manufacturing Insights and Real-Time Production Optimization. https://www.market-prospects.com/articles/llm-factory-smart-assistant

Nexelem. (2026). Generative AI: What it is and how it can transform smart factories. https://nexelem.com/en/blog/generative-ai-what-it-is-and-how-it-can-transform-smart-factories/

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

RTInsights. (2026). Digital Twins transition to intelligent, AI-driven systems in 2026. https://www.rtinsights.com/digital-twins-in-2026-from-digital-replicas-to-intelligent-ai-driven-systems/

SymphonyAI. (2025). Industrial LLM. https://www.symphonyai.com/industrialllm/

World Economic Forum. (2024). Why Large Language Models (LLMs) are the future of manufacturing. https://www.weforum.org/stories/2024/04/why-large-language-models-are-so-important-for-the-future-of-the-manufacturing-industry/

# ANEXOS

ANEXO 1. TRABAJO FUTURO: ACCESO EXTERNO MULTI-ROL

Como extensión natural del proyecto, se propone habilitar el acceso a SmartSack desde fuera de la red corporativa mediante VPN o reverse proxy (Nginx con HTTPS), permitiendo que roles como jefes de planta, planeación, despacho y gerencia accedan a dashboards y chatbot desde ubicaciones remotas. La arquitectura multi-rol (JWT con roles diferenciados) ya soporta esta extensión sin modificaciones al código, requiriendo únicamente configuración de infraestructura de red. Esto transformaría a SmartSack de herramienta de planta a plataforma de visibilidad para toda la operación.