INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN — FIDI

TRABAJO DE GRADO

SmartSack: Plataforma inteligente de gestión de producción con Digital Twin, analítica predictiva y asistente conversacional con IA para plantas de fabricación de sacos de papel

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

David Alejandro Dueñas Castrillon

Código: 100320124

Medellín, Colombia

2026

Índice

RESUMEN DEL PROYECTO	3

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA	4

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5

2.1. Descripción del problema	5

2.2. Elementos del problema	5

2.3. Formulación del problema	6

3. OBJETIVOS	7

3.1. Objetivo general	7

3.2. Objetivos específicos	7

4. JUSTIFICACIÓN	8

5. MARCO TEÓRICO	10

5.1. Marco referencial	10

5.2. Estado del arte	12

6. METODOLOGÍA	15

6.1. Hipótesis del proyecto	15

6.2. Variables e indicadores	15

6.3. Descripción de las etapas del proyecto	17

6.4. Diseño experimental	18

6.5. Proceso de recolección, organización y análisis de datos	19

7. RESULTADOS ESPERADOS	20

7.1. Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos	20

7.2. Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional	20

7.3. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento	21

7.4. Impactos esperados	21

8. CRONOGRAMA	23

9. BIBLIOGRAFÍA	24

# RESUMEN DEL PROYECTO

SmartSack es una plataforma web inteligente diseñada para complementar los sistemas ERP existentes en plantas de fabricación de sacos de papel, añadiendo una capa de visibilidad en tiempo real, analítica predictiva y comunicación mediante inteligencia artificial. El proyecto surge de la identificación de tres brechas operativas críticas en este tipo de plantas: la ausencia de reportes en tiempo real del avance de producción, la comunicación deficiente entre áreas funcionales (ventas, producción y despacho) y la falta de trazabilidad del producto terminado.

La plataforma integra tres pilares tecnológicos: (1) un Digital Twin de la línea de producción con vistas diferenciadas por rol (operario y supervisor), actualizado en tiempo real mediante WebSockets; (2) un motor de analítica predictiva basado en Machine Learning (Random Forest y XGBoost) que predice retrasos en órdenes de producción; y (3) un asistente conversacional impulsado por un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) que permite consultar el estado de producción en lenguaje natural mediante function calling.

El sistema se despliega directamente en los equipos de cómputo (Windows) que cada máquina ya posee en la planta, contenedorizado con Docker Compose para portabilidad, sin requerir hardware adicional ni infraestructura en la nube. El stack tecnológico incluye Python (FastAPI) como backend unificado, React con Recharts para el frontend, PostgreSQL como base de datos, Scikit-learn/XGBoost para el modelo predictivo, y LangChain con la API de Claude para el asistente conversacional. La metodología híbrida combina CRISP-DM para el ciclo de ciencia de datos con Scrum para el desarrollo ágil del software.

Palabras clave: Digital Twin, Machine Learning, inteligencia artificial generativa, manufactura inteligente, trazabilidad, OEE, LLM, ETL, FastAPI, React, Docker.

# 1. TÍTULO DE LA PROPUESTA

SmartSack: Plataforma inteligente de gestión de producción con Digital Twin, analítica predictiva y asistente conversacional con inteligencia artificial para plantas de fabricación de sacos de papel.

# 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## 2.1. Descripción del problema

La industria de fabricación de embalaje de papel constituye un sector crítico dentro de la cadena de valor global, proporcionando soluciones de empaque sostenibles para industrias tan diversas como la construcción (sacos de cemento), la alimentación (harina, azúcar), la química (fertilizantes) y la agricultura. Estas plantas operan con líneas de producción complejas que involucran múltiples etapas secuenciales: recepción de materia prima (papel kraft), corte, tubulado, impresión, pegado de fondos, control de calidad, empaque y despacho. Cada una de estas etapas depende de máquinas especializadas operadas por personal técnico en turnos rotativos.

En la actualidad, estas plantas gestionan sus operaciones transaccionales mediante sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) como SAP, que centralizan la información de órdenes de producción, consumo de materiales, confirmaciones de fabricación y despachos. Sin embargo, a pesar de la robustez de estos sistemas para la gestión transaccional, se han identificado brechas operativas significativas que afectan directamente la eficiencia productiva y la capacidad de respuesta de la organización.

Estas brechas se manifiestan en un contexto particular: cada máquina de la línea de producción cuenta con un equipo de cómputo con sistema operativo Windows, navegador web y conexión a la red corporativa. Este recurso tecnológico, ya disponible en la planta, no se aprovecha para ofrecer visibilidad operativa en tiempo real, sino que se utiliza exclusivamente para consultas puntuales al ERP. Esta subutilización de la infraestructura existente representa una oportunidad de mejora con alto potencial y bajo costo de implementación.

## 2.2. Elementos del problema

A partir del diagnóstico realizado mediante observación directa del proceso productivo, entrevistas con personal operativo y análisis de la información disponible en el sistema transaccional, se identificaron los siguientes elementos constitutivos del problema:

Brecha 1 — Ausencia de visibilidad en tiempo real: Los supervisores de planta no disponen de una herramienta que les permita visualizar instantáneamente el estado de cada orden de producción y el estado operativo de cada máquina. La información en el ERP se actualiza de forma diferida (al finalizar turnos o lotes) y su consulta requiere navegación compleja a través de múltiples transacciones. Como resultado, las decisiones operativas se toman con información desactualizada, lo que incrementa los tiempos de respuesta ante incidencias y reduce la capacidad de reacción ante cuellos de botella.

Brecha 2 — Comunicación fragmentada entre áreas funcionales: Las áreas de ventas, producción y despacho operan con fuentes de información aisladas. Cuando un cliente o un vendedor consulta el estado de un pedido, la respuesta requiere una cadena de llamadas telefónicas y verificaciones manuales entre departamentos. No existe una fuente única de verdad accesible a todos los roles, lo que genera demoras, errores de comunicación y, en última instancia, insatisfacción del cliente.

Brecha 3 — Falta de trazabilidad integral: No existe una vista unificada que permita rastrear el recorrido completo de cada lote de producción desde la recepción de la orden hasta el despacho final. Esta carencia dificulta la identificación de causas raíz ante no conformidades, reclamos de clientes o desviaciones en tiempos de entrega. La trazabilidad parcial que ofrece el ERP requiere cruzar manualmente información de múltiples módulos, un proceso lento y propenso a errores.

Brecha 4 — Ausencia de capacidad predictiva: A pesar de contar con datos históricos abundantes en el ERP (meses o años de registros de órdenes, tiempos de máquina, consumos de material y paradas), estos datos no se explotan analíticamente para anticipar problemas. Los retrasos en órdenes se detectan cuando ya ocurrieron, no antes. No se utilizan técnicas de Machine Learning para predecir qué órdenes tienen alta probabilidad de retrasarse ni para identificar patrones de ineficiencia por turno, máquina u operario.

## 2.3. Formulación del problema

Considerando las brechas identificadas, el presente proyecto se formula a partir de la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo diseñar e implementar una plataforma web inteligente que, aprovechando la infraestructura computacional existente en las máquinas de una planta de fabricación de sacos de papel, integre un Digital Twin con vistas diferenciadas por rol, un motor de analítica predictiva basado en Machine Learning y un asistente conversacional con inteligencia artificial generativa, para mejorar la visibilidad en tiempo real, la trazabilidad y la toma de decisiones operativas?

Esta pregunta abarca las variables fundamentales del estudio: la variable independiente es la plataforma SmartSack con sus tres módulos (Digital Twin, modelo predictivo y asistente conversacional); las variables dependientes son el tiempo de respuesta ante consultas de estado de órdenes, la precisión en la predicción de retrasos, la usabilidad percibida por los usuarios y la satisfacción general del personal operativo. La relación hipotetizada es que la implementación de SmartSack reducirá significativamente los tiempos de acceso a información de producción y mejorará la capacidad de anticipación ante retrasos.

# 3. OBJETIVOS

## 3.1. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma web inteligente complementaria al ERP, desplegada en los equipos de cómputo existentes en la planta y contenedorizada con Docker, que integre un Digital Twin con vistas diferenciadas por rol, un motor de analítica predictiva basado en Machine Learning y un asistente conversacional con inteligencia artificial generativa, para mejorar la visibilidad, la trazabilidad y la toma de decisiones en plantas de fabricación de sacos de papel.

## 3.2. Objetivos específicos

- Diagnosticar el proceso actual de gestión de órdenes de producción, identificando brechas operativas entre el ERP y las necesidades del piso de producción, y diseñar la arquitectura del sistema SmartSack.

- Implementar un proceso ETL con Python y Pandas para integrar datos periódicos del ERP (formato CSV) y un sistema de captura en tiempo real desde los equipos de las máquinas, unificando ambas fuentes en PostgreSQL.

- Desarrollar un Digital Twin web con React y Recharts que ofrezca vista de operario (estado de máquina con registro de eventos) y vista de supervisor (mapa de planta con actualización en tiempo real vía WebSockets).

- Construir y validar un modelo de Machine Learning con Scikit-learn y XGBoost que prediga la probabilidad de retraso en órdenes de producción, integrándolo como servicio en FastAPI.

- Desarrollar un asistente conversacional con la API de Claude y LangChain que permita consultas en lenguaje natural sobre datos de producción mediante function calling.

- Contenerizar el sistema completo con Docker Compose (FastAPI + React + PostgreSQL + Redis + Nginx) para despliegue portable en la red interna de la planta.

- Evaluar SmartSack mediante pruebas con usuarios reales, midiendo usabilidad (cuestionario SUS), precisión predictiva (F1-score, AUC-ROC), impacto operativo (reducción de tiempo de respuesta ante consultas) y satisfacción del usuario.

# 4. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de SmartSack se justifica desde múltiples dimensiones que convergen para hacer de este proyecto una contribución relevante tanto para la industria como para la academia.

Justificación técnica. La integración de Digital Twins con inteligencia artificial constituye una de las líneas de investigación y desarrollo más activas en manufactura inteligente a nivel mundial. Según una revisión sistemática publicada en la revista Sensors (2026), los Digital Twins potenciados con IA están emergiendo como herramientas transformadoras que permiten monitoreo en tiempo real, analítica predictiva y toma de decisiones autónoma en entornos de manufactura. Paralelamente, el Foro Económico Mundial ha señalado que los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) servirán como interfaz conversacional entre humanos y máquinas, transformando la forma en que los operarios y supervisores interactúan con los sistemas de información de planta. IBM (2025) reporta que la IA generativa aplicada a manufactura puede reducir costos operativos de manufactura y cadena de suministro hasta en 500 mil millones de dólares anuales a nivel global. SmartSack implementa estas tres tendencias —Digital Twin, Machine Learning predictivo e IA generativa— en un contexto industrial concreto y real.

Justificación económica. La implementación de SmartSack no requiere inversión en hardware adicional: se despliega en los equipos de cómputo Windows que cada máquina ya posee en la planta. El stack tecnológico seleccionado (Python, React, PostgreSQL, Docker) es de código abierto, eliminando costos de licenciamiento. El indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) promedio en plantas sin sistemas de monitoreo inteligente se sitúa alrededor del 60%, mientras que las plantas que adoptan herramientas de Industria 4.0 reportan mejoras del 20-30% en productividad. Una mejora incluso modesta del 5% en el OEE de una planta de sacos de papel puede representar ahorros significativos en materia prima (papel kraft, tintas, adhesivos), tiempo de máquina y costos de mano de obra.

Justificación social. SmartSack mejora las condiciones laborales del personal de planta al reducir la dependencia de comunicaciones informales (llamadas, mensajes) para obtener información de producción. Los operarios acceden al estado de su máquina desde su puesto de trabajo sin navegar transacciones complejas del ERP. Los supervisores obtienen una vista panorámica de la planta sin recorrer físicamente el piso de producción. El asistente conversacional democratiza el acceso a información: cualquier persona puede hacer una pregunta en lenguaje natural en lugar de requerir conocimiento técnico del sistema transaccional.

Justificación académica. El proyecto integra más de 25 tecnologías y herramientas organizadas en seis capas (frontend, backend, datos/ETL, Machine Learning, IA generativa e infraestructura), abarcando competencias fundamentales de la Ingeniería de Software: desarrollo full-stack, diseño de procesos ETL, ciencia de datos, comunicación en tiempo real (WebSockets), contenedorización con Docker e inteligencia artificial generativa con LLM y function calling. Esta convergencia refleja el perfil profesional de un ingeniero de software orientado a Industria 4.0, una de las áreas de mayor demanda laboral a nivel global.

# 5. MARCO TEÓRICO

Esta sección presenta los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan el desarrollo de SmartSack, organizados en tres componentes: el marco referencial que establece el contexto tecnológico, el marco conceptual que define formalmente cada concepto clave, y el estado del arte que revisa las investigaciones recientes más relevantes.

## 5.1. Marco referencial

5.1.1. Industria 4.0 y manufactura inteligente

La Industria 4.0, también denominada cuarta revolución industrial, se refiere a la transformación digital del sector manufacturero mediante la convergencia de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), los sistemas ciberfísicos, la computación en la nube, la inteligencia artificial y la analítica de grandes volúmenes de datos (Big Data). Según IBM (2025), la Industria 4.0 es la materialización de la transformación digital del sector manufacturero, ofreciendo toma de decisiones en tiempo real, mayor productividad, flexibilidad y agilidad. El desarrollo de fábricas inteligentes permite que el análisis de datos recopilados de sensores en el piso de la fábrica garantice visibilidad en tiempo real de los activos de fabricación.

En este contexto, el concepto de manufactura inteligente (Smart Manufacturing) se define como un enfoque de producción industrial que integra tecnologías avanzadas para crear sistemas de manufactura altamente flexibles, eficientes y adaptativos que pueden responder rápidamente a cambios en la demanda del producto, condiciones de producción o especificaciones de diseño. La IA y el Machine Learning permiten a las empresas manufactureras aprovechar al máximo los volúmenes de información generados en la planta de producción y en todas sus unidades de negocio.

5.1.2. Gemelos digitales (Digital Twins) en manufactura

Un Digital Twin (gemelo digital) es una representación digital de una entidad física o proceso, modelada con el propósito de mejorar el proceso de toma de decisiones en un entorno seguro y eficiente en costos donde se pueden evaluar diferentes alternativas antes de implementarlas (Anaya et al., 2024). El estándar internacional ISO 23247 —Digital Twin Framework for Manufacturing — define un gemelo digital en manufactura como una representación digital adecuada para un propósito específico de un elemento observable de manufactura, con sincronización entre el elemento y su representación digital (Shao, 2024).

Según Kritzinger et al. (2018), citado extensamente en la literatura reciente, existen tres niveles de madurez de los gemelos digitales: el Digital Model (modelo digital sin conexión automática), el Digital Shadow (sombra digital con flujo de datos unidireccional del físico al virtual) y el Digital Twin propiamente dicho (con flujo de datos bidireccional y sincronización automática). En el contexto de SmartSack, el sistema se ubica entre el nivel de Digital Shadow y Digital Twin, dado que recibe datos del piso de planta en tiempo real (vía registro de operarios y ETL del ERP) y presenta recomendaciones predictivas, aunque no ejecuta acciones de control directamente sobre las máquinas.

Los Digital Twins en manufactura pueden operar a diferentes niveles: nivel de componente (una pieza específica), nivel de activo (una máquina individual), nivel de sistema (una línea de producción completa) y nivel de proceso (un flujo de fabricación completo). SmartSack opera a nivel de sistema, replicando la línea de producción de sacos de papel con todas sus máquinas y sus estados operativos.

5.1.3. Machine Learning aplicado a manufactura

El Machine Learning (aprendizaje automático) es una rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender patrones a partir de datos históricos y realizar predicciones o clasificaciones sin ser programados explícitamente para cada caso. En el contexto de la manufactura, el ML se ha aplicado exitosamente en áreas como el mantenimiento predictivo, el control de calidad, la optimización de procesos y la predicción de tiempos de entrega.

Para la predicción de retrasos en producción, la literatura reporta el uso de algoritmos supervisados como Random Forest, XGBoost (Extreme Gradient Boosting), redes neuronales y regresión logística. El algoritmo XGBoost, propuesto por Chen y Guestrin (2016), ha demostrado un rendimiento superior en datos tabulares estructurados —como los que se encuentran en un ERP— debido a su capacidad para manejar valores faltantes, su resistencia al sobreajuste y su eficiencia computacional. Un estudio publicado en el Journal of Big Data demostró que algoritmos como Random Forest y redes neuronales pueden predecir retrasos de producción con un F-measure superior al 90% utilizando datos históricos de registros de producción (Quarry Company Case Study, 2022).

El marco metodológico más utilizado para proyectos de ciencia de datos en manufactura es CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), que estructura el proceso en seis fases: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de datos, modelado, evaluación y despliegue. SmartSack adopta CRISP-DM para todo el componente de Machine Learning del proyecto.

5.1.4. Modelos de lenguaje de gran escala (LLM) en entornos industriales

Un Large Language Model (LLM) es un modelo computacional diseñado para realizar tareas de procesamiento de lenguaje natural, especialmente generación de texto, utilizando relaciones contextuales derivadas de grandes volúmenes de datos de entrenamiento. Los LLM pueden generar, resumir, traducir y analizar texto en una variedad de contextos y constituyen la base tecnológica de los asistentes conversacionales modernos como ChatGPT (OpenAI) y Claude (Anthropic).

En el contexto de la manufactura, el Foro Económico Mundial (2024) señala que los LLM servirán como una puerta conversacional entre humanos y máquinas, permitiendo que activos y maquinaria se comuniquen con las personas. Al interpretar grandes volúmenes de datos de manufactura, los LLM facilitan la toma de decisiones informadas y abren el camino para el uso futuro del lenguaje natural en la gestión de la producción. Se estima que hasta el 40% de las horas de trabajo en diversas industrias podría verse influenciado por la adopción de LLM.

La técnica de function calling permite que un LLM no solo genere texto, sino que invoque funciones específicas (como consultas a bases de datos) a partir de instrucciones en lenguaje natural. Esta técnica es la que SmartSack utiliza para conectar preguntas como «Cuántos sacos se produjeron ayer en turno 2» con consultas SQL reales sobre PostgreSQL, orquestadas mediante LangChain.

5.1.5. OEE (Overall Equipment Effectiveness)

El OEE (Overall Equipment Effectiveness o Eficacia Global de Equipos Productivos) es el estándar de referencia para medir la productividad de fabricación. Introducido por Seiichi Nakajima en los años 60 como parte del Total Productive Maintenance (TPM), el OEE identifica el porcentaje de tiempo de producción planificada que es realmente productivo. Se calcula multiplicando tres factores: Disponibilidad (tiempo real de operación vs. tiempo planificado), Rendimiento (velocidad real vs. velocidad máxima teórica) y Calidad (piezas buenas vs. total producido). Un OEE del 100% representa una producción perfecta; un 85% se considera estándar de excelencia (World Class Manufacturing); y un 60% es el promedio industrial. SmartSack incluye el cálculo y visualización del OEE como uno de los KPI principales de su dashboard.

5.1.6. Procesos ETL e integración de datos

Un proceso ETL (Extract, Transform, Load) es una metodología de integración de datos que consiste en extraer datos de una o más fuentes, transformarlos (limpiar, validar, enriquecer, normalizar) y cargarlos en un sistema de destino para su análisis o consumo. En el contexto de SmartSack, el proceso ETL extrae datos exportados del ERP (formato CSV) correspondientes a órdenes de producción, confirmaciones de fabricación, movimientos de material y despachos, los transforma mediante Python y Pandas (validación de tipos, detección de duplicados, cálculo de variables derivadas), y los carga en PostgreSQL para alimentar tanto el Digital Twin como el modelo de Machine Learning.

## 5.2. Estado del arte

A continuación, se presenta una revisión de las investigaciones más relevantes y recientes que fundamentan científicamente los tres pilares tecnológicos de SmartSack.

Digital Twins con inteligencia artificial en manufactura.

Dai et al. (2025) presentan en Frontiers in Artificial Intelligence el diseño de un sistema de Digital Twin habilitado con IA para manufactura que integra módulos de IA generativa, IA predictiva y agentes autónomos. Los autores demuestran cómo la IA predictiva permite estimar la calidad del producto en tiempo real, mientras que la IA generativa facilita la creación de datos sintéticos para escenarios de entrenamiento. Este trabajo fundamenta la viabilidad técnica de combinar Digital Twins con múltiples tipos de IA en un mismo sistema.

La revista Sensors (2026) publicó una revisión sistemática de Digital Twins integrados con IA que analiza aplicaciones a lo largo de múltiples niveles jerárquicos de manufactura (máquina, celda, planta y empresa). La revisión confirma que las aplicaciones más maduras se encuentran en mantenimiento predictivo y control de calidad, mientras que la integración con LLM para interfaces en lenguaje natural es un área emergente con alto potencial.

Villegas et al. (2025), en una publicación en ScienceDirect, proponen un marco conceptual unificado para Digital Twins en manufactura que clasifica cinco niveles de madurez: Modelo, Conectado, Predictivo, Prescriptivo y Autónomo. Esta taxonomía permite situar a SmartSack en el nivel Predictivo, ya que el sistema no solo refleja el estado actual de la planta sino que anticipa comportamientos futuros mediante Machine Learning.

A nivel de estandarización, el estándar ISO 23247 (Digital Twin Framework for Manufacturing) establece una arquitectura de referencia de cuatro capas: elementos observables de manufactura, entidad de comunicación de dispositivos, entidad de gemelo digital y entidades de usuario (Shao, 2024). SmartSack se alinea con esta arquitectura: la capa de elementos observables corresponde a las máquinas de la línea de producción, la capa de comunicación al proceso ETL y los formularios de captura en tiempo real, la capa de gemelo digital al modelo en React con Recharts, y la capa de usuario a las vistas diferenciadas por rol.

Machine Learning para predicción de retrasos en producción.

Un estudio de caso publicado en el Journal of Big Data (2022) demuestra la aplicación de Machine Learning para predecir retrasos de producción en una empresa de cantera, siguiendo la metodología CRISP-DM. Los autores compararon cinco algoritmos (Decision Tree, Neural Network, Random Forest, Naive Bayes y Logistic Regression) sobre un dataset de seis meses de registros de producción. Los resultados demostraron que los modelos lograron predecir retrasos con alto grado de precisión. Este estudio valida directamente el enfoque de SmartSack de utilizar datos históricos del ERP para entrenar modelos predictivos.

Un framework de mantenimiento predictivo publicado en el Journal of Industrial and Production Engineering (2025) integra XGBoost con análisis SHAP para estimación de vida útil remanente (RUL) en sistemas industriales. Los resultados demuestran que XGBoost supera a Random Forest y LSTM en precisión, tiempo de entrenamiento e interpretabilidad, identificándose presión, temperatura y vibración como indicadores críticos. Aunque SmartSack no utiliza sensores físicos, la elección de XGBoost como algoritmo principal se sustenta en estos hallazgos sobre su rendimiento superior en datos industriales.

LLM como interfaz conversacional en manufactura.

El Foro Económico Mundial (2024) publica un análisis sobre por qué los LLM son el futuro de la manufactura, argumentando que estos modelos reducen significativamente la barrera de entrada para expertos en la materia e ingenieros de campo que tradicionalmente no han participado en la codificación o en la comunicación con sistemas de IA. El artículo describe cómo, en un futuro cercano, la IA podrá gestionar y optimizar toda la planta o piso de producción, analizando e interpretando información a todos los niveles digitales.

Galdino et al. (2025) publican en Engineering Reports un análisis de requisitos para asistentes cognitivos basados en LLM en sistemas de gestión de calidad de manufactura. Los autores identifican 84 desafíos y derivan 24 requisitos accionables, encontrando una fuerte alineación entre los LLM y los principios de gestión de calidad, particularmente en soporte a la toma de decisiones y mejora continua. Este estudio proporciona un marco de requisitos que SmartSack adopta parcialmente en el diseño de su asistente conversacional.

En el ámbito industrial aplicado, SymphonyAI (2025) presenta su Industrial LLM, un modelo de lenguaje especializado para pisos de producción que ha sido entrenado con datos históricos reales incluyendo eventos, datos de sensores, información de activos, órdenes de trabajo e información de confiabilidad. Este precedente comercial valida la viabilidad de conectar LLM con datos de manufactura para generar insights operativos.

Finalmente, una revisión publicada en el Journal of Manufacturing Systems (2025) explora el potencial transformador de los LLM en manufactura inteligente, incluyendo interfaces en lenguaje natural para operarios de planta, planificación de tareas robóticas guiada por LLM, y fusión de datos multimodal para detección de anomalías. La publicación destaca que la IA generativa puede reducir gastos de manufactura y cadena de suministro hasta en 500 mil millones de dólares anuales, contribuyendo con un 3% de crecimiento anual de productividad en la Unión Europea para 2030.

# 6. METODOLOGÍA

El proyecto adopta una metodología híbrida que combina CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) para el componente de ciencia de datos y Machine Learning, con Scrum para el desarrollo iterativo de la plataforma web. Esta combinación se justifica porque SmartSack tiene dos naturalezas distintas: una parte es desarrollo de software clásico (Digital Twin, API, chatbot) que se beneficia de la iteración rápida y la entrega continua de Scrum, y otra es un proyecto de ciencia de datos (modelo de ML) que requiere la estructura sistemática de CRISP-DM para manejar el ciclo de vida de los datos.

## 6.1. Hipótesis del proyecto

Hipótesis general: La implementación de una plataforma web inteligente que integre un Digital Twin, analítica predictiva y un asistente conversacional con IA reducirá significativamente el tiempo de acceso a información de producción y mejorará la capacidad de anticipación ante retrasos en órdenes en una planta de fabricación de sacos de papel.

Hipótesis específicas:

- H1: El Digital Twin reducirá el tiempo promedio de respuesta ante consultas de estado de órdenes de más de 10 minutos (situación actual con llamadas y consultas al ERP) a menos de 30 segundos (consulta visual directa).

- H2: El modelo de Machine Learning logrará un F1-score superior a 0.80 en la predicción de retrasos de órdenes de producción.

- H3: El asistente conversacional con LLM responderá correctamente al menos el 85% de las consultas en lenguaje natural sobre datos de producción.

- H4: La usabilidad de la plataforma, medida con el cuestionario SUS (System Usability Scale), alcanzará un puntaje superior a 70 (considerado aceptable).

## 6.2. Variables e indicadores

Variable independiente: Plataforma SmartSack con sus tres módulos (Digital Twin con vistas diferenciadas por rol, modelo predictivo de Machine Learning y asistente conversacional con LLM). Esta variable representa la intervención tecnológica cuyo efecto se desea medir sobre las variables dependientes.

Variables dependientes y su operacionalización:

Variable 1 — Tiempo de respuesta ante consultas de estado de órdenes.

Definición nominal: Rapidez con la que un usuario obtiene información sobre el estado actual de una orden de producción.

Dimensión: Eficiencia operativa en el acceso a información.

Indicador: Tiempo promedio en segundos desde que el usuario formula la consulta hasta que obtiene la respuesta completa.

Índice: Porcentaje de reducción respecto a la línea base. Se espera una reducción del 95% o más, pasando de más de 600 segundos (proceso actual con llamadas telefónicas y navegación en el ERP) a menos de 30 segundos (consulta visual en el Digital Twin o pregunta al chatbot).

Instrumento de medición: Registro cronometrado de 10 consultas típicas predefinidas, realizadas por cada usuario antes y después de la implementación de SmartSack.

Variable 2 — Precisión predictiva del modelo de Machine Learning.

Definición nominal: Capacidad del modelo para clasificar correctamente las órdenes de producción como "en riesgo de retraso" o "sin riesgo".

Dimensión: Capacidad analítica y predictiva del sistema.

Indicadores: F1-score (media armónica de precisión y recall), Precision (proporción de predicciones positivas correctas), Recall (proporción de retrasos reales detectados), AUC-ROC (área bajo la curva de característica operativa del receptor).

Índice: F1-score ≥ 0.80 y AUC-ROC ≥ 0.85, comparados contra línea base aleatoria de 0.50. Se considera el modelo aceptable si supera estos umbrales en validación cruzada estratificada de 5 folds sobre datos históricos del ERP.

Instrumento de medición: Validación cruzada estratificada 5-fold implementada con Scikit-learn, aplicada sobre el dataset completo de órdenes históricas. Reporte de clasificación automatizado con métricas de precisión, recall, F1-score por clase y AUC-ROC.

Variable 3 — Tasa de respuesta correcta del asistente conversacional.

Definición nominal: Proporción de consultas en lenguaje natural que el chatbot responde de manera precisa y relevante.

Dimensión: Efectividad de la interfaz de inteligencia artificial conversacional.

Indicador: Porcentaje de consultas respondidas correctamente sobre un conjunto de prueba estandarizado de 50 preguntas predefinidas que cubren los principales escenarios de consulta (estado de órdenes, producción por turno, alertas de retraso, KPI de OEE, histórico de paradas).

Índice: Objetivo ≥ 85% de respuestas correctas. Se clasifica cada respuesta como correcta, parcialmente correcta o incorrecta, mediante comparación manual contra la respuesta esperada obtenida directamente de la base de datos.

Instrumento de medición: Protocolo de evaluación con 50 preguntas predefinidas y sus respuestas esperadas, ejecutadas por 3 evaluadores independientes (2 supervisores y 1 jefe de producción).

Variable 4 — Usabilidad percibida por los usuarios.

Definición nominal: Facilidad de uso y satisfacción del usuario al interactuar con la plataforma SmartSack.

Dimensión: Experiencia de usuario y facilidad de aprendizaje.

Indicador: Puntaje del cuestionario SUS (System Usability Scale), instrumento estandarizado y validado internacionalmente compuesto por 10 preguntas en escala Likert de 1 a 5, que produce un puntaje global de 0 a 100.

Índice: Puntaje SUS ≥ 70 (considerado "aceptable" según la clasificación de Bangor, Kortum y Miller, 2009). Interpretación: <51 inaceptable, 51-67 marginal bajo, 68-80 aceptable, 81-100 excelente.

Instrumento de medición: Cuestionario SUS estándar de 10 ítems, aplicado inmediatamente después de que cada usuario complete una sesión de interacción guiada con SmartSack de al menos 30 minutos.

Variable 5 — Satisfacción general del usuario.

Definición nominal: Percepción global del valor que aporta SmartSack al trabajo diario del usuario.

Dimensión: Percepción de valor y disposición a adoptar la herramienta.

Indicador: Escala Likert de 1 a 5 en una encuesta de satisfacción de 8 ítems que evalúa aspectos como utilidad percibida, confiabilidad de la información, velocidad de respuesta, calidad visual del Digital Twin, precisión de las predicciones, utilidad del chatbot, probabilidad de uso continuo y recomendación a colegas.

Índice: Promedio general ≥ 4.0 sobre 5.0. Se analizan también los promedios por ítem para identificar áreas de mejora específicas.

Instrumento de medición: Encuesta diseñada ad hoc con 8 ítems en escala Likert, aplicada al finalizar el período de pruebas.

## 6.3. Descripción de las etapas del proyecto

Fase 1 — Levantamiento y diseño (Semanas 1-3).

Diagnóstico del proceso actual mediante entrevistas semiestructuradas con operarios, supervisores, jefes de producción y personal de despacho. Observación directa del flujo productivo documentando cada etapa (recepción de materia prima, corte, tubulado, impresión, pegado de fondos, empaque, despacho). Identificación de las transacciones del ERP relevantes para exportación de datos. Evaluación de la calidad y estructura de los datos CSV exportados. Diseño de la arquitectura del sistema (servidor local con Docker Compose), el modelo entidad-relación de la base de datos en PostgreSQL, el flujo del proceso ETL, y los mockups de las interfaces de operario y supervisor.

Fase 2 — Digital Twin y backend (Semanas 4-7) — Sprints 1 y 2.

Sprint 1: Implementación del proceso ETL con Pandas (carga de CSV, validación de tipos, detección de duplicados, log de errores). Construcción de la API REST con FastAPI, configuración de WebSockets para actualizaciones en tiempo real y sistema de autenticación JWT con diferenciación de roles (operario y supervisor). Sprint 2: Desarrollo de la vista de operario (React + Tailwind CSS: estado de máquina, cola de órdenes, botones de registro rápido de eventos) y vista de supervisor (Digital Twin con Recharts: mapa de planta interactivo con máquinas codificadas por color). Configuración de Docker Compose con Nginx como reverse proxy.

Fase 3 — Motor de Machine Learning (Semanas 8-10) — Ciclo CRISP-DM.

Comprensión de datos: análisis exploratorio en Jupyter Notebook con Pandas, Matplotlib y Seaborn. Preparación: limpieza, transformación y feature engineering (tipo de saco, máquina asignada, turno, carga acumulada, histórico de retrasos). Modelado: entrenamiento de Random Forest y XGBoost con Scikit-learn, validación cruzada 5-fold, ajuste de hiperparámetros con GridSearchCV. Evaluación: F1-score, precisión, recall, AUC-ROC, análisis de feature importance. Despliegue: serialización con Joblib, integración como endpoint en FastAPI, construcción del dashboard de KPI con sistema de alertas predictivas.

Fase 4 — Chatbot IA y validación (Semanas 11-14) — Sprints 3 y 4.

Sprint 3: Integración con API de Claude mediante LangChain y function calling para conectar consultas en lenguaje natural con PostgreSQL. Sprint 4: Desarrollo de la interfaz conversacional integrada a la plataforma. Pruebas de validación con usuarios reales en la planta: operarios interactuando con la vista de máquina, supervisores utilizando el Digital Twin y el chatbot. Medición de las variables dependientes definidas: usabilidad (SUS), precisión del modelo (F1-score, AUC-ROC), impacto operativo (tiempo de respuesta antes vs. después) y satisfacción general.

Fase 5 — Documentación y entrega (Semanas 14-16).

Documento final con análisis de resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones de trabajo futuro (acceso externo multi-rol para ventas, planeación, despacho y gerencia). Manuales técnico y de usuario. Repositorio Git documentado. Preparación de la sustentación ante el jurado evaluador.

## 6.4. Diseño experimental

El diseño experimental de SmartSack se estructura como un estudio cuasi-experimental de tipo antes-después (pre-post) con un solo grupo. Este diseño se justifica porque no es posible conformar un grupo de control en el contexto de una planta de producción donde todos los usuarios operan el mismo sistema. Se miden las variables dependientes en dos momentos: (1) antes de la implementación de SmartSack, utilizando el proceso actual basado en consultas al ERP y comunicación telefónica (línea base); y (2) después de la implementación, utilizando la plataforma SmartSack durante un período de prueba de al menos dos semanas.

La muestra está conformada por usuarios reales de la planta seleccionados por conveniencia: al menos 5 operarios que interactúan con la vista de máquina y al menos 2 supervisores que utilizan el Digital Twin y el asistente conversacional. La selección por conveniencia se justifica por las restricciones operativas de la planta (no todos los operarios pueden participar simultáneamente en las pruebas sin afectar la producción).

Los instrumentos de medición incluyen: (1) registro cronometrado de tiempos de respuesta para 10 consultas típicas predefinidas, ejecutadas antes y después de SmartSack; (2) cuestionario SUS (System Usability Scale) estándar de 10 preguntas, instrumento validado internacionalmente para medición de usabilidad; (3) encuesta de satisfacción diseñada ad hoc con 8 ítems en escala Likert; y (4) evaluación automatizada del modelo de Machine Learning mediante validación cruzada estratificada 5-fold con métricas de F1-score, Precision, Recall y AUC-ROC.

La validez interna se fortalece mediante la comparación directa de las mismas métricas antes y después de la intervención, utilizando los mismos usuarios y las mismas consultas. La confiabilidad del cuestionario SUS está respaldada por más de 30 años de uso en investigación de usabilidad con un coeficiente alfa de Cronbach reportado superior a 0.90 en la literatura.

## 6.5. Proceso de recolección, organización y análisis de datos

Datos primarios: Capturados directamente del entorno productivo mediante tres mecanismos: (1) exportaciones periódicas del ERP en formato CSV correspondientes a órdenes de producción, confirmaciones de fabricación, movimientos de material y despachos, procesadas mediante el ETL automatizado con Pandas; (2) registros en tiempo real ingresados por los operarios desde los PCs de cada máquina (paradas, cambios de formato, incidencias, fin de órdenes); y (3) resultados de cuestionarios SUS, encuestas de satisfacción y registros cronometrados de tiempos obtenidos durante la fase de validación con usuarios reales.

Datos secundarios: Información recopilada mediante entrevistas semiestructuradas con personal de planta (operarios, supervisores, jefes de producción y personal de despacho) y observación directa del proceso productivo. Estos datos alimentan la fase de comprensión del negocio en CRISP-DM y el diseño de la arquitectura del sistema.

Técnicas de análisis: Análisis exploratorio de datos (EDA) con estadísticas descriptivas, histogramas, diagramas de caja, matrices de correlación y análisis de distribuciones de las variables del ERP. Validación cruzada estratificada 5-fold para evaluación rigurosa del modelo de Machine Learning, evitando fugas de datos entre conjuntos de entrenamiento y prueba. Cuestionario SUS con cálculo del puntaje global según el método estándar (suma ponderada de los 10 ítems). Estadísticas descriptivas (media, mediana, desviación estándar) para las encuestas de satisfacción. Prueba de comparación antes-después (prueba t de muestras pareadas o prueba de Wilcoxon según normalidad de los datos) para evaluar la significancia estadística de la reducción en tiempos de respuesta.

# 7. RESULTADOS ESPERADOS

## 7.1. Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos

- Plataforma SmartSack funcional, desplegada en contenedores Docker Compose con tres módulos integrados: Digital Twin multi-rol con actualización en tiempo real vía WebSockets, motor de Machine Learning predictivo (XGBoost) serializado como microservicio en FastAPI, y asistente conversacional con LLM conectado a la base de datos de producción mediante function calling.

- Modelo de Machine Learning entrenado y validado con datos históricos reales del ERP, capaz de predecir la probabilidad de retraso en órdenes de producción con un F1-score objetivo superior a 0.80. El modelo se serializa con Joblib y se expone como endpoint REST consumible por el frontend y el chatbot.

- Proceso ETL automatizado implementado con Python y Pandas que integra dos fuentes de datos: exportaciones periódicas del ERP (formato CSV) y registros en tiempo real capturados desde los PCs de cada máquina. El proceso incluye validación automática de tipos, detección de duplicados, log de errores y carga incremental a PostgreSQL.

- Dashboard de KPI con cálculo automático de OEE (Disponibilidad × Rendimiento × Calidad), tasa de cumplimiento de órdenes, identificación de cuellos de botella por máquina y turno, y sistema de alertas proactivas para órdenes con alta probabilidad de retraso.

- Repositorio Git documentado con código fuente completo, archivo README con instrucciones de instalación y despliegue, archivo docker-compose.yml funcional que levanta todo el sistema con un solo comando, y documentación de la API REST generada automáticamente con Swagger/OpenAPI.

## 7.2. Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

- Trabajo de grado sustentado y aprobado en el programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, contribuyendo a la línea de investigación de inteligencia artificial aplicada a manufactura.

- Formación práctica del estudiante en tecnologías de alta demanda laboral, incluyendo desarrollo full-stack con Python (FastAPI) y React, ciencia de datos con Scikit-learn y XGBoost, inteligencia artificial generativa con LLM y function calling, contenedorización con Docker, y comunicación en tiempo real con WebSockets. Este dominio de más de 25 tecnologías en seis capas refleja las competencias de un ingeniero de software orientado a Industria 4.0.

- Experiencia práctica en el ciclo completo de ciencia de datos siguiendo la metodología CRISP-DM aplicada a un entorno industrial real, desde la comprensión del negocio hasta el despliegue del modelo en producción, documentada y replicable.

- Artículo técnico potencial derivado de los resultados del proyecto, publicable en eventos académicos o revistas de Ingeniería de Software o manufactura inteligente, contribuyendo al conocimiento sobre la aplicación de Digital Twins con IA en el sector de fabricación de embalaje de papel.

## 7.3. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento

- Manuales técnicos y de usuario que permiten la transferencia de conocimiento a personal de planta sin formación en ingeniería de software. El manual técnico documenta la arquitectura, la configuración y el mantenimiento del sistema. El manual de usuario guía a operarios y supervisores en el uso de cada módulo con capturas de pantalla y ejemplos prácticos.

- Democratización del acceso a información de producción mediante el asistente conversacional en lenguaje natural. Cualquier usuario, independientemente de su conocimiento técnico, puede consultar datos de producción formulando preguntas en español como "¿Cuántos sacos de cemento se produjeron ayer en turno 2?" o "¿Qué órdenes están retrasadas hoy?", eliminando la barrera técnica que impone la navegación compleja del ERP.

- Dashboard de KPI accesible desde cualquier navegador web dentro de la red corporativa, proporcionando visualización clara e intuitiva de indicadores de productividad (OEE, cumplimiento, tendencias) que antes solo eran accesibles para personal con conocimiento avanzado del sistema transaccional.

- Presentación de resultados del proyecto ante el jurado evaluador del Politécnico Grancolombiano como mecanismo de divulgación académica, y disponibilidad del repositorio Git con código abierto para que otros investigadores o practicantes puedan replicar, adaptar o extender la solución en otros contextos industriales.

## 7.4. Impactos esperados

Impacto operativo: Reducción del tiempo de acceso a información de producción de más de 10 minutos (situación actual) a menos de 30 segundos (consulta visual o conversacional). Mejora en la capacidad de anticipación ante retrasos, permitiendo acciones correctivas antes de que las desviaciones impacten la entrega al cliente.

Impacto económico: Potencial mejora del OEE de la planta mediante la identificación temprana de cuellos de botella y paradas no planificadas. Reducción de desperdicio de materia prima al optimizar la programación de producción. Cero costos de hardware adicional y cero costos de licenciamiento por uso de tecnologías de código abierto.

Impacto académico: Contribución al conocimiento sobre la aplicación práctica de Digital Twins con IA en el sector específico de fabricación de sacos de papel, un área con escasa literatura académica. Demostración de la viabilidad de integrar LLM como interfaz conversacional en entornos industriales reales.

Impacto de productividad: Eliminación de llamadas telefónicas y verificaciones manuales entre áreas para consultar estado de pedidos. Disponibilidad de información unificada y actualizada para todos los roles involucrados en la cadena de producción.

# 8. CRONOGRAMA

El siguiente diagrama de Gantt presenta la distribución de actividades a lo largo de los cuatro meses (16 semanas) del proyecto:

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  |
| Fase 1: Levantamiento y diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y entrevistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño arquitectura y modelo datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Digital Twin + Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETL datos ERP (CSV a PostgreSQL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API REST (FastAPI) + WebSockets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista operario + registro rápido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digital Twin supervisor (Recharts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Motor ML predictivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación y limpieza datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento y validación modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard KPIs + alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4: Chatbot IA + Validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración LLM + function calling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz conversacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas con usuarios reales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5: Documentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 9. BIBLIOGRAFÍA

Anaya, V., Alberti, E., & Scivoletto, G. (2024). A Manufacturing Digital Twin Framework. En J. Soldatos (Ed.), Artificial Intelligence in Manufacturing. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46452-2_10

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Dai, D., Zhao, B., Yu, Z., Franciosa, P., & Ceglarek, D. (2025). Generative and Predictive AI for digital twin systems in manufacturing. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1655470. https://doi.org/10.3389/frai.2025.1655470

Digital Twins integrated with Artificial Intelligence: A review across hierarchical manufacturing system levels. (2026). Sensors, 26(1), 124. https://doi.org/10.3390/s26010124

Galdino, S., et al. (2025). Large Language Model-Based Cognitive Assistants for Quality Management Systems in Manufacturing: A Requirement Analysis. Engineering Reports. https://doi.org/10.1002/eng2.70437

IBM. (2025). ¿Qué es la Industria 4.0 y cómo funciona? IBM Think. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/industry-4-0

IBM. (2025). 4 ways generative AI addresses manufacturing challenges. IBM Think. https://www.ibm.com/think/topics/generative-ai-for-manufacturing

Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 1016–1022. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474

Machine learning approach for predicting production delays: a quarry company case study. (2022). Journal of Big Data, 9, 91. https://doi.org/10.1186/s40537-022-00644-w

Market Prospects. (2025). LLM Factory Smart Assistant: AI-Powered Manufacturing Insights and Real-Time Production Optimization. https://www.market-prospects.com/articles/llm-factory-smart-assistant

Nexelem. (2026). Generative AI: What it is and how it can transform smart factories. https://nexelem.com/en/blog/generative-ai-what-it-is-and-how-it-can-transform-smart-factories/

Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Predictive maintenance in industrial systems: an XGBoost-based approach. (2025). Journal of Industrial and Production Engineering, 42(8), 876–899. https://doi.org/10.1080/21681015.2025.2519369

RTInsights. (2026). Digital Twins transition to intelligent, AI-driven systems in 2026. https://www.rtinsights.com/digital-twins-in-2026-from-digital-replicas-to-intelligent-ai-driven-systems/

Shao, G. (2024). Manufacturing Digital Twin Standards. 2024 International Conference on Engineering Digital Twins (EDTconf 2024). NIST. https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=957622

SymphonyAI. (2025). Industrial LLM. https://www.symphonyai.com/industrialllm/

Villegas, M., et al. (2025). Digital twins in manufacturing: A unified conceptual framework. ScienceDirect. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2025.102345

World Economic Forum. (2024). Why Large Language Models (LLMs) are the future of manufacturing. https://www.weforum.org/stories/2024/04/why-large-language-models-are-so-important-for-the-future-of-the-manufacturing-industry/